中国海诚境外财务管理操作指南

之

阿联酋

版本号：V1.0

发布日期：2026年7月16日

目录

序言	5

版本修订记录	6

第一章  总则	7

1.1  编制目的	7

1.2  适用范围	7

1.3  编写原则	7

第二章  国别财税环境速览	8

2.1  国别基础信息	8

2.2  核心税种速览表	8

2.3  常设机构（PE）认定规则	9

2.4  外汇管理政策速览	10

2.5  公司已落地项目概览	11

第三章  国别基础概况	12

3.1  地缘、人文、法律与营商环境	12

3.1.1  地理与政治环境	12

3.1.2  经济概况	13

3.1.3  法律与营商环境	14

3.1.4  文化习俗影响	16

3.2  中资企业落地现状	16

3.2.1  中资企业在阿联酋经营情况	16

3.2.2  中国海诚各经营单位在阿联酋的业务开展情况	18

3.2.3  与当地中资企业协会联系情况	19

3.3  通用风险提示	19

3.3.1  汇率风险	19

3.3.2  政治风险	19

3.3.3  安全风险	20

3.3.4  劳工风险	20

3.3.5  技术风险	20

第四章  国别财税与外汇监管环境	21

4.1  属地监管体系	21

4.1.1  税务管理机构	21

4.1.2  会计与审计监管	21

4.2  核心税收制度	23

4.2.1  企业所得税	23

4.2.2  增值税	25

4.2.3  社保	26

4.2.4  关税	27

4.3  外汇及资金管制政策	27

第五章  项目全周期财务管理指引	29

5.1  投标及合同谈判阶段	29

5.1.1  主体形式选择	29

5.1.2  项目前期尽调	32

5.1.3  资金管理准备	32

5.1.4  外部合作资源	33

5.1.5  具体项目案例	35

5.2  建设实施阶段	36

5.2.1  会计核算管理	36

5.2.2  资金管理	38

5.2.3  税务管理	40

5.2.4  具体项目案例	42

5.3  收尾清算阶段	43

5.3.1  核算管理	43

5.3.2  税务管理	43

5.3.3  资金管理	44

序言

为深度落实中国海诚境外项目财务合规管理要求，规范公司境外项目全流程财务运作，防范国别财税、外汇、资金、税务等各类经营风险，公司结合境外相应国别现行监管法规、双边税收协定及境外项目实操经验，组织编制系列《中国海诚境外财务管理操作指南》，本文为阿联酋篇。

阿联酋财税、劳工、外汇政策属地特征突出，常设机构判定、税费申报、本地用工、跨境资金收付等规则与国内差异较大，工程业务极易出现主体选择失当、税务成本失控、汇兑损失等实操风险。本指南覆盖投标谈判、建设实施、收尾清算全项目周期，系统梳理当地营商财税监管体系，对比项目部、分公司、子公司经营模式，结合公司真实项目案例明确核算、资金、税务、档案标准化操作规范。

本指南遵循衔接公司制度、依托实操经验的编写原则，兼顾合规底线与经营效率，适用于总部及各经营单位阿联酋相关财务管理工作。本指南所引用的法律法规、政策文件及数据，均来源于公开渠道，国别基础概况等部分非财务专业范畴的内容通过公开渠道收集资料整理，供财务人员参考。阿联酋相关政策存在调整的可能，使用过程中请留意官方最新信息，切勿以过时信息作为决策依据。本指南是内部参考文件，非正式的法律意见或财务建议，涉及重大决策时，应结合公司实际情况及当地专业顾问的意见综合判断。

谨向本次指南编制牵头单位中国中轻国际工程有限公司致以诚挚鸣谢。

版本修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订单位 | 修订章节 | 修订内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026年7月16日 | 中国中轻国际工程有限公司 | 全文 | 首次发布 |

第一章  总则

1.1  编制目的

为指导中国海诚各经营单位在阿联酋安全、合规、高效地开展工程项目财务管理工作，在遵循公司（含保利集团、保利中轻、中国海诚，以下统称“公司”）相关制度基础上，结合阿联酋实际财税环境和已执行项目的实操经验，特制定本指南。

1.2  适用范围

适用于中国海诚总部及下属各经营单位，在阿联酋境内开展（或拟开展）工程项目时所涉及的财务管理活动。

1.3  编写原则

本指南编写遵循以下原则：

公司制度已明确的原则性要求，如资金收支审批权限、保函开具格式、会计核算通用原则、档案管理等，本指南不重复引用。

指南中内容均有已执行项目的经验支撑，后续各经营单位在阿联酋执行项目后获得新信息、新案例，由总部财务资金管理中心指定单位另行更新，修订单位不限于原编写公司。

第二章  国别财税环境速览

2.1  国别基础信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方语言 | 阿拉伯语，通用商务语言为英语 |
| 当地货币 | 阿联酋迪拉姆（AED） |
| 参考汇率 | 阿联酋迪拉姆/人民币1.8501（2026年6月） |
| 时差（对北京时间） | 东四区，比北京时间晚4个小时 |
| 中阿税收协定 | 签署日期1993年7月1日，已生效 |

2.2  核心税种速览表

| 税种 | 标准税率 | 税收优惠 （如有） | 申报周期 | 申报截止日 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 9% | 自贸区合格收入免税（工程业务不满足条件），子公司小微豁免（利润≤37.5万迪拉姆部分免税） | 年度 | 财年1月1日-12月31日，年度申报，无强制预缴，次年 9 月 30 日前一次性申报并全额缴税 | 官方文件/代理机构意见 |
| 增值税 | 5% | 出口/国际服务增值税零税率 | 年应税营业额≥1.5亿迪拉姆，按月申报：年应税营业额<1.5亿迪拉姆，按季度申报 | 月/季度结束后28天内 | 官方文件/代理机构意见 |
| 预提税 | 工程类相关收入（不构成常设机构）预提税 0%；特许权使用费、利息等非工程类收入需按税法判定预提义务 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 消费税 | 烟草和烟草制品100%、电子烟装置及其使用的液体100%、能量饮料100%、碳酸饮料50%、含糖饮料50% | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 进口关税 | 5% | 自由区与再出口关税豁免 | 按次申报 | 海运：货物到港后 5 天内 ；空运：到港后 1–3 天内 | 官方文件 |

2.3  常设机构（PE）认定规则

| 活动类型 | PE认定门槛 | 认定后果 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程施工/安装 | 工地、工程或活动连续二十四个月以上 | 就归属PE的利润缴纳企业所得税 | 官方文件/代理机构意见 |
| 设计/技术服务 | 连续或累计超过二十四个月 | 就归属PE的利润缴纳企业所得税 | 官方文件/代理机构意见 |
| 未构成PE时 | 不缴企业所得税 | 暂无预提税 | 官方文件/代理机构意见 |

2.4  外汇管理政策速览

| 项目 | 简要情况 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 本币是否自由兑换 | 可自由兑换，无外汇管制 | 官方文件/银行意见/实操经验 |
| 可开立外币账户的种类 | 无“基本户 / 一般户”的法定分类，可开立多币种（迪拉姆、美元、欧元、人民币等）主账户、单一外币结算账户 | 官方文件/银行意见/实操经验 |
| 利润汇出是否受限 | 利润可自由汇出，无外汇管制限制，无需复杂审批流程 | 官方文件/银行意见 |
| 跨境付款是否受限 | 阿联酋当地无限制，资金可自由汇出汇入 | 官方文件/银行意见 |
| 近年汇率走势及波动 | 自1997年起，阿联酋AED与美元USD强制绑定固定汇率，1USD=3.6725AED，阿联酋AED对人民币CNY的汇率，主要受美元对人民币汇率影响。近几年汇率整体呈波动下降趋势，人民币升值，迪拉姆贬值，预计短期内随着人民币对美元持续升值，人民币对迪拉姆会继续温和升值 |  |

2.5  公司已落地项目概览

| 项目名称 | 承接单位 | 当地设立主体形式 | 工期 | 合同额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿联酋IPM项目 | 中国中轻国际工程有限公司 | 分公司 | 2015年3月-2019年12月 | 23,350万USD |
| 迪拜中国馆钢结构项目 | 中国中轻国际工程有限公司 | 分公司 | 2020年1月-2020年4月 | 591万AED |
| 迪拜中国馆MEP项目 | 中国中轻国际工程有限公司 | 分公司 | 2020年2月-2020年7月 | 823万AED |
| 全球氟化工项目 | 中国中轻国际工程有限公司（阿布扎比） | 先分公司后转为子公司 | 2021年1月-2022年12月 | 11,765万AED |
| Munger咨询项目 | 中国中轻国际工程有限公司（阿布扎比） | 子公司 | 2024年9月-2025年6月 | 65万AED |
| 机修车间项目 | 中国中轻国际工程有限公司（阿布扎比） | 子公司 | 2026年2月-2027年2月 | 3,450万AED |
| CCCI全过程咨询项目 | 中国中轻国际工程有限公司（阿布扎比）、中国中轻国际工程有限公司 | 子公司、母公司 | 2026年6月-2027年8月 | 合同拆分签约， 子公司36万AED，母公司648万CNY |

第三章  国别基础概况

3.1  地缘、人文、法律与营商环境

3.1.1  地理与政治环境

1、地理环境

阿拉伯联合酋长国是由阿布扎比、迪拜、沙迦、阿治曼、乌姆盖万、哈伊马角和富查伊拉7个酋长国组成的联邦国家，首都为阿布扎比。阿联酋位于阿拉伯半岛东南端，东邻阿曼，西北接壤卡塔尔，南部和西南与沙特阿拉伯交界，北隔波斯湾（阿拉伯湾）与伊朗相望，扼守波斯湾进入印度洋的海上交通要冲。阿联酋国土面积约为8.36万平方公里（包括沿海岛屿，其中，阿布扎比酋长国面积占阿联酋总面积的87%），海岸线长约1,318公里。

2、政治环境

联邦最高委员会是最高权力机构，由7个酋长国的酋长组成。该委员会负责制订国家政策，审核联邦预算，批准法律与条约等。除外交和国防相对统一外，各酋长国拥有相当的独立性和自主权。联邦国民议会成立于1972年2月13日，系联邦的咨询机构。议会职权是审议联邦政府提出的法律、法规草案，并有权提出修改意见或予以否决，如年度预算、内外方针政策、经济发展规划等；有权对联邦政府缔结的条约和协议提出质询。联邦内阁是国家的行政机关，由总理、副总理、各部部长及部分国务部长组成，负责起草法律草案。阿联酋联邦政府是联邦最高委员会的执行机构，在联邦最高委员会的监督下，具体实施宪法和法律规定的权限范围内的内外大政方针。

阿联酋政局稳定，对内积极推动经济发展和国家现代化建设；对外交往活跃，注重加强与海湾地区国家及大国关系，在地区和国际事务中发挥独特作用。

3、中阿合作

2012年，中阿两国建立战略伙伴关系，各领域友好合作迈上新台阶。阿联酋积极响应中国“一带一路”倡议，并于2015年3月正式申请成为亚洲基础设施投资银行的创始成员国。中阿两国经济充分互补、利益高度契合、合作前景十分广阔。据中方统计，2025年，中国与阿联酋贸易进出口总额为1,080 亿美元，同比增长 6%。其中，中国自阿联酋进口351.2 亿美元，同比下降 3.2%；向阿联酋出口728.8 亿美元，同比增长 11.1%。同年，中国对阿联酋全行业直接投资12.8 亿美元，较 2024 年 7.7 亿美元同比增长 18.3%。阿联酋已连续多年成为中国在阿拉伯地区第一大出口国和第二大贸易伙伴，双边重大经贸合作项目扎实推进。

3.1.2  经济概况

1、整体经济概况

石油化工产业是阿联酋支柱产业，巨额稳定的石油收入是阿联酋财政收入的主要来源，使其成为海湾地区第二大经济体和世界上最富裕的国家之一。与此同时，为减少对石化产业的依赖，降低全球原油市场价格波动对经济增长的影响，实现可持续发展，阿联酋致力于推行经济多元化政策，鼓励创新发展，已逐步发展成为中东地区的金融、商贸、物流、会展、旅游中心和商品集散地。

在国际市场油价保持高位，经济发展持续恢复背景下，阿联酋宏观经济增长强劲。阿联酋竞争力和统计中心数据显示，2025 年，阿联酋实际GDP 约为5,173 亿美元，实际 GDP 同比增长6.2%，全球经济体排名第 29 位，在阿拉伯国家中稳居第 2 位（仅次于沙特阿拉伯）。阿联酋致力于推动创新开放发展，2022年4月推出《数字经济战略》、2022年12月颁布《公司所得税法》；2023年3月推出《数字迪拉姆战略》。为加快铺设全球自由贸易网络，阿联酋分别与印度、印度尼西亚、以色列等20多个国家签署全面经济伙伴关系协定（CEPA）。

2、当地中企概况

截至2026年6月，全阿联酋注册经营的中国企业超 15,500 家（含贸易、工程、制造、科技、金融、办事处、自贸区执照），含独立公司、分公司、代表处，覆盖迪拜、阿布扎比、哈伊马角等全部酋长国。在阿常住华人约 40 万人，中小贸易商户、跨境电商、服务业主体构成 1.5 万企业总量的基础；央企、上市工程 / 能源巨头属于少数头部，但项目体量、投资规模占比极高。目前中资企业在阿业务主要聚集在六大核心领域：1、国际贸易、跨境电商，数量最多，占中企 60% 以上；2、基建、工程总承包 EPCC，投资体量最大，央企核心赛道；3、能源产业，包含传统油气 与新能源双主线，是中企阿联酋战略合作赛道；4、先进制造、产能投资，中阿产能合作示范园核心产业；5、数字科技、通信、互联网，自贸区总部集中，包括华为、中兴、字节跳动、阿里等；6、金融、配套服务业，支撑全部中企产业链，中农工建交在迪拜均设有分行，以及其他金融保险企业；

3.1.3  法律与营商环境

1、法律概况

阿联酋联邦政府负责对外贸易管理的部门主要是经济部。经济部的主要职能包括：制定经济贸易政策；制定规范经济贸易活动的法律法规；检测经济运行情况，保护消费者权益等。

阿联酋现行有关贸易的法律主要有《中小企业法》《商业交易法》《商业代理法》《消费者保护法》《审计法》《反洗钱法》《知识产权法》《公司法》《竞争和反倾销法》等法律框架。公司法框架下包括《商业公司法》（2021年联邦第32号法令）、《商业登记法》（2021年联邦第37号法令）、《仲裁法》（2018年联邦第6号法令）、《破产法》（2016年联邦第9号法令）等多项法律。近几年来，为适应新的经济形势需要，阿经济部牵头修订包括《商业公司法》《商业登记法》《商标法》等在内的40部法律。《商业公司法》详情可查询：www.moec.gov.ae/en/laws。

阿联酋主要外资法规政策包括《商业公司法》（Federal Decree-Law no. (32) of 2021）和2021年5月30日阿联酋内阁决议（Cabinet Resolution No. 55 of 2021），均可在https://www.moec.gov.ae/en/companies-legislations查阅。

2021年阿联酋颁布新《商业公司法》（2021年联邦第32号法令），2022年起全面落地外资100% 所有权政策。

2、营商环境

外资优惠政策：外国合资、独资企业在税收、土地等方面与当地企业享受平等待遇。在自由区注册的企业可享受免征企业所得税、个人所得税、公司税及进出口关税等优惠。

中资企业在阿联酋开展投资合作应注意的其他问题：

（1）公司分级时，当地公司在同级条件下可以提高一级。

（2）投标时，当地公司在授标时的标价可以享受优惠（中小企业10%倾斜）。

（3）当地公司可享有预付款，一般为合同额的25%，外国公司一般都是与业主协商，预付款大多在10%-15%之间。

（4）履约项目合同时，外国公司须交不少于合同总额10%的履约保函，当地公司的履约保函在5%左右。

（5）阿联酋政府为维护本国的利益和扶持当地的承包商，采取的一些政策，大大地增加了外国公司在当地经营的难度和风险。

（6）阿联酋本地政府项目惯例上对外国公司预付款比例较低（通常10%-15%），低于本地企业25%的常规比例，需在合同谈判阶段争取，无法律强制禁止预付款。

（7）如果外国公司（没有在当地注册公司）分包人购买设备，则需通过总承包商为分包商担保购买，名义上产权属总承包商，实际是分包商出资。但常常在专案结束后，发生产权争议，其结果或是被总承包商全部侵吞，或被迫折价转让给总承包商，使分包商蒙受损失。

（8）项目招标时业主一般都会同时提供一份原材料供货商名录，中标的项目承包企业在进行原材料采购时，只能从供货商名录中选择所需采购的原材料。

中国公司应该根据对阿联酋当地法律、法规、索赔、采购、市场经销等情况和各分包商的技术能力、资信情况的了解，结合自身（资金、人才、专业）特长，制定在阿联酋市场的经营方针和具体策略。

2008年金融危机和迪拜债务危机以后，特别是2014年中期以来油价骤降，对于市场的担忧一直未平息，项目业主在支付项目款时十分谨慎，拖延拖欠项目工程款的事件时有发生。2020年以来，受新冠疫情影响，阿联酋等国家工程市场授标额显著降低，目前已逐步恢复到疫情前水平。中国公司在阿联酋开展项目承包时，要充分评估项目业主资金实力和付款信誉，并在项目合同中详细规定项目款结算的方式和时间节点，最大限度规避回款风险。

3.1.4  文化习俗影响

阿联酋居民主要信仰伊斯兰教，诸多宗教事务和习惯可能不利于日常经营工作，影响工时和工作节奏，与当地人的沟通和交流上也会存在一定的障碍，要尊重当地宗教信仰，尽量不与外籍员工讨论宗教话题，避免争论，同时要注意提高与当地人的融合度，避免其给经营管理上带来不利的影响。

阿联酋国内节假日较多，还有长达1个月的斋月，虽然斋月期间上午半天工作，但实际上办不了事。因此，国内到阿联酋访问或实地调研要注意避开当地的节假日以及斋月，同时注意当地的节假日以及斋月可能对项目工期造成的影响。阿联酋每年七、八月份最热，有时高达50℃，特别是八月份，本地政府部门、企业的负责人大多出国休假，所以在此期间不宜安排拜访。

阿联酋将阿拉伯语作为官方语言，同时通用英语，在阿联酋开展经营活动，建议掌握基本的阿拉伯语或英语，以便与执法人员开展交流，避免误解。当地工作节奏平缓，办事效率偏低，商务沟通注重流程规范，财务单据、往来文件需严格规范归档，适配当地合规要求。

3.2  中资企业落地现状

3.2.1  中资企业在阿联酋经营情况

中资企业已成为阿联酋工程承包与投资的核心力量：承包工程以基建、房建、新能源为绝对主力；投资以贸易、能源、科技与高端制造为主，整体规模约百亿美元级，是中国在中东最大投资目的地之一。

总体规模与格局：截至 2025 年底，中国对阿联酋直接投资存量约107.7 亿美元，占中国对中东 12 国投资的比重超三分之一，继续稳居中国在中东第一大投资目的地。2025 年中国在阿联酋新签工程承包合同额58.6 亿美元，在房建、港口、轨道交通、新能源、油气工程等领域市场占有率保持领先；央企、地方国企、民营制造及跨境电商企业全覆盖，产业资源持续向迪拜、阿布扎比两大核心城市集聚，沙迦、拉斯海玛等自由区中资布局亦稳步扩容。

主要行业分布与代表项目：

1、 房建与超高层

迪拜 / 阿布扎比高端住宅、酒店、综合体，超高层技术领先，如中铁十八局迪拜蓝天酒店、棕榈岛 Fairmont 酒店项目，中建中东迪拜辛达加走廊跨海桥项目，中铁四局沙迦Aljada 大型社区项目。

2、港口与海事工程

中国港湾为龙头，参与阿联酋核心港口建设与运营，如中国港湾阿布扎比哈利法港集装箱码头、哈里发工业园 B 区食品基地项目，中国电建拉哈耶尔动车段项目。

3、新能源

光热、光伏、储能 EPC，中国电建、上海电气领衔，如上海电气迪拜马克图姆太阳能公园四期项目，中建中东阿布扎比PV3 光伏电站、Emerge 光伏 EPC 项目。

- 交通基础设施

- 主要为铁路、机场、桥梁，代表项目有中国铁建迪拜阿联酋航空维修机库集群项目，中铁十八局迪拜运动城、迪拜码头系列工程。

- 5、油气与工业工程

- 主要企业有中国石油工程建设、中国化学工程等，主要项目有阿布扎比陆上/海上油气设施、炼油化工、工业厂房、储罐工程等。

- 6、新兴领域

- 中资企业新增布局智能农业、数字算力中心、跨境电商产业园、绿色低碳产业园等领域，代表项目为中阿共建阿布扎比艾因智能农业科技中心、迪拜数字经济产业园配套基建项目等。

3.2.2  中国海诚各经营单位在阿联酋的业务开展情况

2014年6月机械进出口公司与中国海诚北京公司组成联合体投标阿联酋IPM项目，2014年12月中标，2016年4月在阿布扎比签订项目总承包合同，为满足当地政府要求，以及方便实施IPM项目，2016年6月北京公司在阿布扎比设立分公司，2022年6月分公司转为子公司。截至目前，北京公司在阿联酋已完工或正在执行的项目如下：

| 项目名称 | 执行现状 | 行业分类 | 合同额 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿联酋IPM项目 | 已完工 | 制浆造纸 | 23,350万USD | 造纸厂造纸设备设计、建造、安装、调试等工程服务 |
| 迪拜中国馆钢结构项目 | 已完工 | 民用建筑 | 591万AED | 中国馆钢结构工程设计、施工、采购、交付安装及安全防坠措施 |
| 迪拜中国馆MEP项目 | 已完工 | 民用建筑 | 823万AED | 中国馆MEP工程施工（设计、供货、安装、测试、维护、验收、通风消防系统等） |
| 全球氟化工项目 | 已完工 | 日用化工 | 11,765万AED | 工业园区氟化和氯碱化工装置，中央控制大楼、车间和厂区等土建工程和配套机电工程 |
| Munger咨询项目 | 已完工 | 金属制品 | 65万AED | 重装和轻装机修车间、仓库、变电站厂区及道路建设咨询管理服务 |
| 机修车间项目 | 执行中 | 金属制品 | 3,450万AED | 机修车间（重装车间、轻装车间、打砂车间、库房）、配电房、泵房和门卫的施工图纸深化设计和施工（包括桩基、基础、钢结构及围护、机电、工程监理和项目管理） |
| CCCI全过程咨询项目 | 执行中 | 民用建筑 | 合同拆分签约，子公36万AED，母公司648万CNY | 化工厂临建设施、桩基工程、土建工程、钢结构工程、MEP供电及施工、消防工程等全工程项目管理服务 |

3.2.3  与当地中资企业协会联系情况

阿联酋中国商会集聚了几乎所有在阿开展业务的大中型国有企业及华商私营企业，会员数量持续增长，会员范围涵盖能源、建筑、通讯、纺织、海运、空运、物流、金融、旅游、餐饮等各个行业。

阿联酋中国商会秘书处联系方式：

地址：Villa 3, Street 3, Mirador, Arabian Ranches, Dubai, UAE（迪拜阿拉伯牧场别墅区）

座机：+971-4-3922852

手机：+971-50-6695723（程周浩）

历史联络人：+971-50-8264229（王祖微）

3.3  通用风险提示

3.3.1  汇率风险

汇率形成机制：阿联酋实行迪拉姆与美元固定挂钩制度，官方汇率：1 USD =3.6725 AED，阿联酋央行长期维持该汇率不变，市场汇率常年仅在3.6720～3.6730极小区间小幅波动，几乎无大涨大跌。

迪拉姆兑人民币：跟随人民币兑美元汇率波动，近年人民币整体呈升值趋势，预计短期内会继续温和升值，但美元可能会出现阶段性反弹，中长期双向波动，会对项目收入成本产生一定影响。

3.3.2  政治风险

阿联酋政局稳定，但在一定程度上受中东政局影响，中东政局动荡会对阿联酋当地的日常经营管理不利，甚至会出现人员难以撤离的风险。从目前对阿联酋市场环境调研的情况看，整体政治风险可控。

3.3.3  安全风险

阿联酋属热带沙漠气候，全年分为两季，5月至10月为热季（夏季），天气炎热潮湿，气温超过40℃，沿海地区白天气温最高达45℃以上；11月至次年4月为凉季（冬季），气温一般为15-35℃，应注意防范高温、沙尘、极端天气带来的安全风险。此外，还应注意防范因人文与宗教冲突导致的安全风险。

3.3.4  劳工风险

阿联酋执行卡法拉担保制度，2026 年企业需完成 Emiratisation 本地用工配额，缺岗单岗最高年罚 10.8 万迪拉姆。薪资必须经 WPS 系统发放，拖欠薪资会罚款、冻结账户甚至移送公诉。离职需按标准支付EOSG补偿金，未办理NOC放行会限制法人出境。合同需阿英双语，工地 HSE 违规最高罚100万迪拉姆，出现安全事故还会追究负责人刑事责任。

3.3.5  技术风险

工程建材、设备需持有 ESMA、DCL、QCC强制认证，无证产品清关扣押并处1万-50万迪拉姆罚款。施工要遵守阿布扎比 OSHAD、迪拜市政绿色建筑及高温、消防本地技术规范，非标材料会勒令停工拆除。油气、新能源项目另有业主专项检测标准，无合规认证将无法通过验收，造成大额停工损失。

第四章  国别财税与外汇监管环境

4.1  属地监管体系

4.1.1  税务管理机构

阿联酋境内实行联邦统一税制+各酋长国属地管理的二元架构，受阿联酋联邦政府及所在酋长国政府双重监管，核心税种（企业所得税、增值税、消费税）由联邦统一立法征管，石油天然气等资源税由各酋长国自行规定。财务合规需遵循联邦法律、联邦税务局（FTA）规定及当地商业注册部门要求。纳税义务人按要求强制进行税务登记、按期申报纳税，接受联邦税务局（FTA）的税务稽查。

联邦税务局 FTA为核心主管机构，统一管理增值税、企业所得税、消费税，负责税务登记、申报征收、税务稽查、罚款处置、出具税号 TRN。财政部 MoF为税收政策制定、双边税收协定、国际税务规则落地。各酋长国海关负责进出口关税、消费税通关核验。自贸区管理局/大陆区经济部 DED负责核发商业执照，为税务登记前置条件，配合 FTA 交叉核验企业经营实质。

企业所得税登记方面：所有大陆外资公司、自贸区外资企业、境外企业在阿常设机构，均需通过EmaraTax 完成登记、申领TRN；即便自贸区适用 0% 税率也必须登记并年度申报，逾期高额罚款。增值税登记方面：连续 12 个月营业额≥37.5 万迪拉姆强制登记；18.75 万–37.5 万迪拉姆可自愿登记；外资工程、贸易企业发生本地应税销售均需注册，发票必须标注 15 位 TRN 税号。所有税务登记无线下纸质登记渠道，大陆与自贸区共用一套税务系统，外资分公司、项目常设机构单独办理税务登记，独立报税。

4.1.2  会计与审计监管

会计核算需符合国际财务报告准则（IFRS），财务报表需经当地法定审计机构审计。联邦公司法（联邦第 32/2021 号法令）要求本土有限责任公司 LLC、股份公司（上市 / 非上市）、外国公司分支机构无论规模/收入，必须年度法定审计；企业所得税法（联邦第 47/2022 号法令）及财政部决议（第 84/2025 号）要求年收入≥5,000万迪拉姆必须提交审计财报用于企业所得税申报，自贸区合格企业 QFZP（享0%企业所得税）必须审计，否则取消免税资格、按 9% 计税。

此外，在阿联酋开展经营活动还需严格遵守经济实质法（ESR）、最终受益人（UBO）申报及反洗钱（AML）等相关合规要求，按规定提交相关申报资料。

- 经济实质法（ESR）

- 立法沿革：初代《内阁决议31/2019》（2019年4月落地）→修订《内阁决议57/2020》（现行ESR本体法规+财政部100/2020实施指引）→内阁98/2024（2024年9月2日生效）终止独立申报制。

- 银行、保险、投资基金管理、融资租赁/信贷、总部管理、国际海运、控股公司、知识产权、分销与服务中心等9类应税相关活动适用经济实质法（ESR）， 阿联酋本土、各自贸区企业取得对应业务收入需进行年度申报。2023年1月1日起新财年取消独立申报，实质义务并入《企业所得税法》，监管由联邦税务局（FTA）落地执行。

- 2、最终受益人（UBO）申报

- 根据阿联酋内阁决议109/2023，配套132/2023（处罚）、71/2024（监管）法规，境外分支机构需进行最终受益人（UBO）申报披露。

| 维度 | 子公司 | 分公司 | 项目部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报主体 | 子公司独立申报 | 分公司披露母公司最终受益人（UBO） | 由母公司/分公司统一申报 |
| UBO判定 | 穿透到最终层级，直接/间接持股≥25%或实际控制；无则为高级管理人 | 穿透到最终层级，直接/间接持股≥25%或实际控制；无则为高级管理人 | 穿透到最终层级，直接/间接持股≥25%或实际控制；无则为高级管理人 |
| 首次申报 | 获照后60天内 | 获照后60天内 | 项目备案后1个月内 |
| 变更更新 | 股权/控制人变更15天内更新 | 母公司变更15天内同步 | 随母公司UBO更新 |
| 核心材料 | 最终受益人（UBO）登记册、股权链、护照/公证件、地址证明 | 母公司执照/章程/UBO文件、公证件、授权书 | 母公司最终受益人（UBO）资料、负责人授权书、项目备案文件 |
| 违规后果 | 罚款2–10万迪拉姆、吊销执照、账户冻结 | 罚款2–10万迪拉姆、吊销执照、账户冻结，连带母公司责任 | 由母公司承担同等级处罚 |

- 3、反洗钱（AML）规定

- 金融企业、指定非金融企业（不动产类、贵金属珠宝、专业服务业、工程建筑及博彩娱乐、高端奢侈品大额贸易商）、虚拟资产服务商等应遵循阿联酋反洗钱（AML）规定，法定强制goAML注册。

- 工程类境外分支机构（不涉及房产销售）不需要在反洗钱平台（goAML）注册，但需配合银行完成客户尽职调查（CDD），做好大额交易监控及可疑交易报告，按要求提供资料，违规可能导致账户冻结、罚款等后果。

4.2  核心税收制度

阿联酋是一个低税国家，2017年来，阿联酋相继颁布《增值税法》、《税收程序法》、《消费税法》等税务法案。2022年1月，阿联酋财政部宣布于2023年6月30日开征企业所得税。阿联酋无个人所得税，工程相关业务暂不涉及预提税、消费税。详情可查询：www.tax.gov.ae/en/

4.2.1  企业所得税

标准税率：9%，2023年6月1日起生效。居民企业：利润≤37.5万迪拉姆，0%；利润>37.5万迪拉姆（仅对超出部分征税），9%。非居民企业：对应纳税所得额全额计算缴纳所得税，9%税率，不适用小微豁免。

自贸区企业所得税零税率需满足的条件（工程项目一般不满足合格收入条件，无法享受合格收入企业所得税税率0%的税收优惠）：

- 适用零税率的经营活动范围：制造业、加工业、商品贸易、持股及证券持有、航运、飞机租赁与融资、基金管理、再保险、资产管理、总部服务、金融交易、物流服务以及指定区域内的货物分销等。

- 不适用零税率的经营活动范围：与自然人的交易、银行业务、保险业务（再保险及总部服务除外）、特定金融及租赁活动以及位于自贸区以外的不动产交易。

- 设立非合格收入限额标准：企业不适用零税率经营范围产生的收入不得超过总收入的5%或500万迪拉姆（以较低者为准），否则其原本适用零税率的相关收入不得适用零税率。

- 合规要求：自贸区企业需按规定编制财务报表，若报表不符合规定，企业当年及后续四个纳税年度不得享受自贸区税收优惠。

- 地域规则：自由区与境外，自由区与自由区（同区 / 跨区），自由区与指定区。

- 交易对象规则：交易对象需为自由区主体（FZP）、境外法人、关联方、指定区合格买家。

应税主体：在阿联酋境内和自贸区设立的法律实体、实际控制人及日常管理在阿联酋的非阿联酋企业以及在阿联酋境内从事商业服务的自然人作为居民纳税人并对其在全球的所有收入征收所得税；未存在常设机构但有来自阿联酋的收入的企业（如租金、特许权使用费、服务费）以及与阿联酋产生经济联系的企业（内阁规定）作为非居民纳税人，只针对其在阿联酋的收入或与阿联酋产生联系的部分征收所得税。根据中阿税收协定，不构成常设机构的项目部，无需在阿联酋缴纳企业所得税。

EPC项目部常设机构的判定：根据中阿税收协定，施工与设计/服务分别判定、合并计算，任一环节≥24个月即构成常设机构。

计税基数：应税利润=会计利润±税法调整项

可扣除费用需要满足业务相关、合理、合规，如员工薪酬、租金、水电、办公费、差旅费、专业服务费等支出，利息支出扣除限额为税息折旧摊销前利润（EBITDA）的30%（超额可结转10年），娱乐费50%可扣除（客户类，如招待费）。

不可扣除费用一般包括个人开支、罚款、滞纳金、非批准捐赠、股息分配等。

免税收入不计入应税利润，如阿联酋居民企业股息、外国常设机构利润（符合豁免条件）、国际运输（飞机/船舶）收入。

申报周期：按年度申报，申报期限为财年结束后9个月内。纳税申报时需提供财务报表和附注，如年营业收入>5,000万迪拉姆，必须提供全套财务报表（利润表+资产负债表+现金流量表+权益变动表+附注）和外部审计报告（由阿联酋注册审计师出具），财务报表需遵循国际财务报告准则。

亏损弥补政策：税务亏损可无限期向后结转，每年度可弥补亏损限额为当期应税所得额的75%。

此外，阿联酋宣布从2025年1月1日起征收国内最低补足税（DMTT），全球营业收入7.5亿欧元（约合8.5亿美元）以上的大型跨国公司需缴纳的税款至少占其在阿联酋经营所得利润的15%。

4.2.2  增值税

标准税率：根据《增值税法》（2017年联邦第8号法令），自2018年1月1日起，阿联酋开始征收增值税，标准税率5%。

应税行为：在阿联酋境内提供应税货物及劳务或进口应税货物及劳务。出口商品和服务、教育、医疗、石油天然气、国际旅客和货物运输、符合条件的运输工具及相关服务、新建或改建的住宅、慈善机构使用的建筑物、投资贵金属增值税税率为零。符合条件的金融服务业、本地客运业、住宅建筑和裸地供应免于征收增值税。2018年5月3日，阿联酋内阁批准对批发环节的钻石饰品和黄金、铂金和银饰品免征5%的增值税。此外，23个指定自贸区内或自贸区间的货物交易免增值税，服务交易统一征收5%增值税。

纳税义务发生时间：货物交付/服务完成日、开票日、收款日（孰先原则）

销项税计税基数：不含税销售额

进项税抵扣：凭票抵扣，替代凭证仅限进口服务、进口货物、特殊服务（再保险、金融等）。目前，阿联酋当地使用线下形式发票，无统一格式，但税务局要求发票上必须载明税号、增值税金额等有效信息，企业开具和收到发票的明细信息不会记录于税务局系统，也没有发票认证环节。2026年开始逐步推行电子发票，采用官方电子发票标准（XML/JSON两种格式，优先选XML格式，兼容性、合规、审计最优），需通过阿联酋财政部与联邦税务局官方认证的服务商（ASP）开具，全程实时上报税局。2026年7月1日起B2B/B2G交易强制实施，B2C暂不强制。申请进项税额抵扣的纳税人应开具电子发票，并保留通过电子发票系统生成的税收发票。

申报周期：年应税营业额<1.5亿迪拉姆，按季度申报，申报期限为季度结束后28天内；年应税营业额≥1.5亿迪拉姆，按月申报，申报期限为月度结束后28天内。企业在申报期内进入系统将开具和收到的发票总金额及相应的销项税额和进项税额填入系统即可计算出应缴税额。期末进项大于销项产生的差额可留抵下期，对于部分不会产生销项的免税企业可申请进项税额退回。

4.2.3  社保

阿联酋社保缴费基数均为员工月基本工资，对于阿联酋本地与外籍适用不同规定：

| 缴费项目 | 本地员工（阿联酋/GCC国籍） |  | 外籍员工（非GCC国籍） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雇主缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 雇主缴纳比例 | 个人缴纳比例 |  |
| 养老金 | 12.5%（阿布扎比15%） | 5%/11% | 0% | 0% | 本地员工强制参保，外籍员工无国家养老金，2023.10.31后新入职雇员11%，老雇员5% |
| 失业保险 | 无缴费义务 | 全额承担 | 无缴费义务 | 全额承担 | 全阿联酋强制，按月缴纳，缴满12个月可领失业补助 （月薪≤16,000AED：5AED/月； 月薪>16,000AED：10AED/月） |
| 工伤保险 | 全额承担 | 0% | 全额承担 | 0% | 雇主全额承担，覆盖工作期间意外及职业病 |
| 医疗保险 | 全额承担 | 0% | 全额承担 | 0% | 雇主必须投保，外籍员工可覆盖配偶+最多3名子女 |
| 离职补偿金（EOSG） | 不计提 | 0% | 全额承担 | 0% | 按工龄计算，1-5年21天月薪/年，5年以上30天月薪/年 |

4.2.4  关税

阿联酋于2003年1月1日正式实施海湾合作委员会（海合会）国家关税联盟规定。根据联盟规定，除53种免税商品外，其余1,236种商品统一征收5%的关税，此外，每张报关单还要加收30迪拉姆（约合8.2美元）的费用。根据该联盟规定，所有进口海合会国家的货物在该货物抵达第一个海合会国家港口时征收5%的关税，而后转运至其他海合会国家时不再征收关税。出口和再出口（转口）免征出口关税，但是再出口货物发运人须向海关提供原始发票和清关手续。

自2023年起，价值300迪拉姆以下的货物仅需缴纳增值税，300迪拉姆以上货物需缴纳5%的关税。此外，阿联酋外交部2023年宣布，针对价值1万迪拉姆以上的商品发票，征收150迪拉姆的认证费。

4.3  外汇及资金管制政策

阿联酋企业（含本地企业、外资企业）跨境收支无币种限制，在符合反洗钱规定的前提下，可自由汇出汇入外汇资金，包括货款、投资款、利润、股息、服务费等，无需向中央银行额外审批或备案。银行对超过等值3,500迪拉姆的汇款，需核验交易主体身份信息；货币兑换机构无论交易金额大小，均需确认交易主体身份，确保资金来源合法。

在阿联酋设立子公司，自贸区无最低注册资本要求，境内注册资本最低10万迪拉姆；分公司无强制注册资本，资金由母公司拨付；项目部无注册资本，资金以项目运营款/前期费用形式汇出。国内资金合规出境与回流核心遵循“三部门审批+外汇登记+真实交易+税务合规”的监管框架，分为境外直接投资与对外承包工程两大场景。

境外直接投资（ODI）：适用在阿联酋设立子公司、分公司，核心路径为国内ODI备案（发改委备案、商务部备案，项目实施前完成，集团总部提交申请）→国内银行外汇登记（银行代办）+开立ODI专户→境外公司注册→阿联酋银行开户→资本金/运营资金汇出→阿联酋本地入账/结汇→利润/资本回流。

对外承包工程：适用在阿联酋设立项目部，商务部承包工程备案（投标/议标项目在对外投标/议标前完成备案，直接签约及其他方式在项目签约前完成备案）→项目落地、经常项目外汇登记（银行代办）+开立经常项目外汇账户→开立项目部账户（阿联酋）→资金汇出（国内经常账户汇入阿联酋项目部账户）→阿联酋入账/结汇→利润回流。

目前，阿联酋境内外商投资资金可自由汇入，投资收益可自由汇出；居民企业对外直接投资无限制。但仍需注意境外经营相关的发改委备案、商务部备案及外汇登记的完备、合规，否则会导致境内银行无法收汇。

第五章  项目全周期财务管理指引

5.1  投标及合同谈判阶段

5.1.1  主体形式选择

对比三种形式在阿联酋的差异：

| 对比项 | 项目部 | 分公司 | 子公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律地位 | 非独立法人，归属母公司管辖 | 非独立法人 | 独立法人 |
| 外资持股 | - | 100%（需 LSA） | 100%（免 LSA） |
| 独立投标 | 不可以 | 可以 | 可以 |
| 注册审批时间 | 流程简单，备案即可 | 4–6个月 | 6–9个月 |
| 注册资本 | 无需注册资本 | 无需注册资本 | 需认缴最低注册资本，无实缴强制要求 |
| 企业所得税 | 判断是否构成常设机构，如构成，缴纳9%所得税，无小微豁免政策；如不构成，无需缴纳 | 缴纳9%所得税，无小微豁免政策 | 年度利润≤37.5万迪拉姆免税，超额部分9%计税，可享受小微优惠 |
| 增值税 | 需正常登记、申报、缴纳，可合规抵扣进项税 | 需正常登记、申报、缴纳，可合规抵扣进项税 | 需正常登记、申报、缴纳，可合规抵扣进项税 |
| 利润汇出 | 自由直接 | 自由直接 | 自由分红 |
| 其他 | 适合短期、小体量、周期＜24个月项目，落地快、成本低 | 适合中期常规项目，兼顾落地效率与合规性 | 适合长期深耕、大体量、多项目布局 |

主体选择建议：

依据阿联酋当地法律规定，在阿联酋当地承接工程项目必须有当地承包商资质等级，无资质不能合法承接政府/正规私营项目，必须在当地设立在岸实体（分公司、子公司），境外母公司、代表处不能直接投标、签约以及施工。（具体设立主体的选择需结合当地最新要求及项目实际需求，与总部相关部门协同会审。）

| 项目内容 | 具体内容 | 主体选择建议 |
| --- | --- | --- |
| 离岸服务 | 1、包含设计、采购、离岸运输的一项或多项 | 母公司或项目部 |
| 在岸服务 | 1、包含阿联酋境内土建、安装、在岸运输、调试、项目管理服务中的一项或多项 2、项目周期短，不在阿联酋市场深耕 | 分公司 |
| 在岸服务 | 1、包含阿联酋境内土建、安装、在岸运输、调试、项目管理服务中的一项或多项 2、项目周期长，在阿联酋市场深耕 | 子公司 |
| 离岸与在岸服务并存 | 1、合同既包含离岸与在岸服务中的一项或多项，比如EPC总包项目 2、业主接受合同拆分 | 母公司-离岸服务 分公司/子公司-在岸服务 |
| 离岸与在岸服务并存 | 1、合同既包含离岸与在岸服务中的一项或多项，比如EPC总包项目 2、不接受合同拆分 | 子公司-EPC合同 子公司-母公司-离岸服务 |

在阿联酋投资注册企业需要办理的手续：

参 询 联 邦 法 令 2021 第 32 号 《 on commercial companies 》 。法 规 查 询 入 口：https://www.moec.gov.ae/en/establishing-companies。

1、 设立企业的形式

当地法律对外商投资企业的注册形式没有任何限制，包括，联合责任公司、有限合伙公司、有限责任公司、公共股份公司、私人股份公司、代表处、分公司等。

2、注册企业的受理机构

当地负责企业注册的政府机构

3、注册企业的主要程序

在阿联酋注册企业，通常包含以下程序：

（1）确定业务类型。一般企业业务有6种类型，包括工业、商业、专业、旅游、农业和职业。一家企业可以经营多种业务。

（2）选择企业形式。包括外企分公司、控股公司、有限责任公司等。

（3）注册企业名称。名称不得包含任何宗教或管理机构的名称和徽标。

（4）申请初步准入。外国投资者在获得初步准入前必须获得居留权，并获得国籍地人事部门批准。

（5）签署组织备忘录或本地服务代理协议。完全由非海湾合作委员会国民拥有的企业需要联邦当地服务代理。

（6）选择经营场所。某些经营业务需要相关部门额外批准，如与交通运输有关的业务需要内政部批准，法务业务需要司法部批准，建筑工程业务需要市政部门批准，与健康有关的业务需要卫生部门批准。

（7）支付费用，获取营业执照。获取执照所需文件包括：初始批准收据和之前提交的所有文件、经迪拜房地产监管机构认证的租赁合同（如企业注册在迪拜）、公司章程、有关政府机构的批文、服务代理合同（非海湾国家国民全资注册的企业）。

（8）到工商会登记。

一般来说，在各酋长国自由区注册企业相对手续更加简单。具体程序、受理机构及所需材料依各酋长国及执照种类、公司种类不同而有所差异，可以通过阿经济部（www.economy.gov.ae）、各酋长国经济发展局等相关政府部门或工商会、自由区等机构的网站获得。例如在阿布扎比酋长国申请注册各类公司所需材料及程序可从阿布扎比经济发展局网站（added.gov.ae）获得。亦可咨询各酋长国商工会的会员服务中心。

5.1.2  项目前期尽调

- 依托中信保境外资信查询平台、中国驻阿联酋大使馆经商处、阿联酋中资企业协会、长期合作属地服务机构等正规渠道获取相关信息，核实业主资质、履约记录、资金实力、过往合作纠纷情况；重点核查业主付款能力、项目资金来源、合规经营资质，规避业主违约、拖欠工程款风险。

- 提前对接当地合作银行、税务代理、中资同行等，摸清项目所在酋长国属地监管细则、税费标准、实操难点；了解当地人工、材料、租赁市场价格等，摸底当地营商环境，精准测算项目成本。

5.1.3  资金管理准备

阿联酋金融环境开放，可选银行既有当地银行（FAB/ENBD/ADIB等），也有中资及其他国际银行，包括中国银行、工商银行、建设银行、农业银行和国汇丰、渣打、花旗、德意志银行等。可开立币种包括迪拉姆、美元、欧元等。

分/子公司主要项目收支账户可在中资银行开户，首选迪拉姆账户，美元、欧元及其他币种账户可结合具体业务视情况而定，尽量减少账户数量。

阿联酋规定当地工资必须通过WPS系统与央行认证银行发放，当地央行认证的银行基本为阿联酋本地银行，包括FAB/ENBD/ADIB等。结合业务便利性等多方面考虑，可在其开立迪拉姆账户专用于工资发放。

银行选择对比：

| 项目内容 | 优点 | 缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中资银行 | 背景调查、开户资料较为简单，资金安全保障性高。客户经理为中国人，办事效率较高，沟通较为顺畅。网银支付较为便捷，可提供中文服务，跨境结算高效，对接国内系统顺畅，支持多级网银复核，可发送MT940报文 | 本地线下业务覆盖较弱，银行可办理业务类型受限，无法进行现金业务和WPS工资发放业务。部分网点保函等授信业务一般需百分百授信且办理周期较长。 | 可选中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行，首选中行、工行，牌照最全、额度最大、政府/业主认可度最高、保函格式最稳、可做在岸迪拉姆保函，网银功能便捷，支持多人复核、多级限额 |
| 当地银行 | 本地认可度高、线下业务便捷、无属地业务限制，服务多样性较好，可提供如现金业务，提供WPS工资系统发放业务等，虽不支持中文服务，但可安排中文客户经理进行中文沟通。 | 开户审核资质较严格，开户流程及银行签字人办理手续流程复杂；对接的中文客户经理较少，办理业务效率较慢；业务手续费较高。 | 可选FAB、ENBD、ADIB等多家当地银行，其中FAB银行体系稳健，客户较多，网银功能便捷，支持双人复核。 |

开户需求资料：营业执照、股权证明、公司章程、贸易许可证、办公室租赁合同、签字人护照、阿联酋ID卡，公司授权委托书、董事会决议、股东决议等。

开户周期（2026 年主流银行）：中资行 4–6 周、当地银行6–8 周。

开户延误高发原因包括：文件未公证认证或翻译不符（中文需英译 / 阿译并公证）、商业实质不足（无实体办公 / 本地员工）、UBO 信息不全或资金来源不明、签字人无阿联酋居留签证等。实务中建议先完成母公司文件公证认证（耗时 2–3 周），同步准备本地材料。

资本汇入要求：国内完成ODI备案后，阿联酋无额外资本汇入审批、登记要求，资本金可直接跨境汇入本地账户，资金到账无阻滞。

5.1.4  外部合作资源

优先选择具备中资企业服务经验、中英文双语服务、工程行业实操经验的财税代理机构，核心服务包含税务登记、月度/季度/年度申报、账务处理、审计对接、税务稽查应对、政策解读等。税务代理与代理记账的会计师事务所优先选择同一家。主要代理机构差异对比如下（未实地拜访过）：

1、华人所：沙之星（Safari Star Tax Service LLC）、恒发（Forever Rich Accounting & Tax Service LLC）

服务过多家工程类中资企业，熟悉中资企业需求，双语（中/英）对接，可提高沟通效率，跨境财税衔接较强，性价比偏高；懂当地基础合规，但复杂问题可能需本地合作，当地政府、业主对接能力偏弱。

2、本土所：Escrow Consulting Group、AH Chartered Accountants、ProAct Chartered Accountants

本地合规深度高，当地政府、业主对接能力强，有中资工程案例经验；但英文对接可能影响沟通效率，跨境财税衔接较弱，性价比中等偏高。

中国海诚北京公司合作过的税务代理/会计师事务所:

1、ACCUTAX CONSULTANCY-SOLE PROPRIETORSHIP L.L,C

联系人：Genevieve Landicho/Accounts gen@accutaxme.ae

评价：业务内容全面，包含税务，代理记账，财务审计等服务；沟通较为便利，回复较为及时；资质专业，团队人员较多，服务专业性较好，账务报表和审计服务完成时间较长。负责公司代理记账、税务申报及财务审计工作。

2、Al Hamili And Partners Chartered Accountants

联系人：Al Hamili/alhamili_uae@yahoo.com

评价：业务内容全面，包含税务，代理记账，财务审计等服务，服务专业性较好，事务所资质较高，审计/税务报告在海湾政府、银行认可度高。代理记账、税务申报未合作过，仅2022年负责境外财务报表审计，因公司直接对接审计机构效率较低，后公司将境外财务报表审计工作委托给代理记账公司负责，由代理记账公司直接与第三方审计机构沟通出具审计报告。

目前，中国海诚北京公司合作的代理机构为阿联酋本土所，日常往来沟通为英文，沟通效率受对接人员英文水平、双方理解力影响。但北京公司未与当地华人所沟通合作过，对华人所和本土所之间的优劣缺少直观的对比，具体选择还需要结合各方面因素综合考虑。

5.1.5  具体项目案例

1、阿联酋IPM项目

项目简介：2016 年 4 月 6 日，北京公司和中国机械进出口有限公司（CMC）作为联合体，与 Ittihad Paper Mill 公司签订新建 30 万吨文化用纸的 EPC 项目合同，合同总价美元 23,350 万元。项目工期总体要求自合同签订后，业主发出开工日期通知 14 天起，在 22 个月内完成整体项目。2016 年 12 月 14 日，在获取当地政府部门的开工许可后，项目正式开工，2019年 7 月 17 日纸机开机出纸，2020 年 3 月 5 日取得 BCC（政府竣工证书）和 TOC（业主验收），多种因素最终导致该项目实际完成时间晚于计划交付时间 513 天。

特别关注：

（1）当地政府手续办理对项目进度的影响：根据阿联酋当地要求，工程项目 100%交工才可以申请 BCC，只有拿到 BCC 才可以申请接入市政水电进行调试，从而完成 TOC（业主验收），如果一直拿不到BCC，则会导致项目工期出现延期风险。

（2）无条件见索即付保函的风险：境外项目业主一般要求开立无条件见索即付保函，在此种情况下，对于：预付款保函，应设定收到预付款后生效，并随着预付款的递减而等比例释放保函；履约保函，应加入一定的第三方证据作为限制业主索赔的条件，并尽可能做到预付款保函与履约保函的有效期不重叠。

（3）对供应商付款的约束问题：涉及大额设备采购时，一般要求供应商开立预付款保函与履约保函，此类情形建议与主合同保持一致。同时，在支付方式层面可以采取信用证付款的形式。当供应商提供的货物存在部分问题时，可以通过保函以及信用证交单审核等环节来进行索赔或对供应商付款进行限制。

（4）税率变动对合同成本的影响：本项目签订合同时阿联酋当地无增值税，项目整体投标报价按照不含增值税成本测算。后项目实施过程中，阿联酋开始实施增值税规定，由于合同中并未约定增值税税率变动对合同总价调整的机制，导致额外承担增值税成本。因此，在合同签订时应注明增值税等税金变动时的调价机制，从而避免税务成本变动对项目总成本的影响。

2、全球氟化工项目

项目简介：项目最终结算金额11,765万AED，北京公司子公司与阿布扎比当地业主签订合同，业主为巨化集团有限公司在阿联酋设立的一家控股子公司，开展化工项目的筹建。项目主要资金在当地收付，部分资金由中国母公司代收。

特别关注：

（1）合同主体与资质一致性问题：在阿布扎比当地开展工程业务需要具备当地资质，而只有当地注册成立的机构，包括分公司与子公司，才具备当地施工资质。最初考虑到降低境外资金留存的目的，拟采用国内母公司与业主签约的模式，因母公司不具备资质，进而采用境外公司与业主签约，确保合规。

（2）降低境外留存资金的问题：由于阿联酋非外汇管制国家，资金汇入汇出相对自由。子公司签约时，项目款均收在当地，为减少境外资金留存，在与业主谈定合同时，在合同中约定了业主将部分工程款支付到国内母公司，由国内母公司代境外子公司收取。

（3）当地税务申报合规性问题：尽管部分项目款不是通过境外子公司直接收取，但是开具给业主的发票为子公司全额开具，当地企业所得税、增值税申报均需按照项目整体在当地进行申报缴税。

5.2  建设实施阶段

5.2.1  会计核算管理

- 1、境外账务（阿联酋当地账）

- （1）记账安排：

- 每月项目财务将当月分/子公司在阿联酋当地发生的收支凭据按照代理记账公司所需的文件要求，提交文件扫描件给代理记账公司，代理记账公司按当地会计准则要求进行账务处理。项目财务复核代理记账公司账务处理结果，并与代理记账公司沟通特殊事项。代理记账公司按照项目财务复核结果出具报表，项目财务按照代理记账结果进行凭证归档。

- （2）会计期间：公历1月1日-12月31日。

- （3）具体核算：核心是属地化核算、权责发生制、本地税务合规。

- 收入确认，按照国际财务报告准则要求进行收入确认，提供完工量单、发票等支撑材料。

- 成本归集，主要涉及属地分包成本归集、分/子公司行政管理费用、员工薪酬福利、税费社保、资产折旧摊销等方面。其中：属地分包成本归集与分/子公司行政管理费用，必须取得在阿联酋注册、取得商业执照的公司开具的本地增值税发票，否则票据不合规，不得入账；员工薪酬福利按照每月分/子公司外账工资表所列明细进行账务处理，注意薪酬福利应按人员类型分开核算；各项税费及社保按照实际申报缴纳金额进行账务处理；资产折旧摊销按照当地要求的摊销比例按月计提折旧摊销。

- （4）年度审计：次年6月底前需完成财务报表审计，经具有阿联酋执业资格的会计师事务所出具审计报告。

- 2、境内账务

- （1）基本方式：

- 项目财务负责各项账务处理，与总/母公司各项账务处理保持一致，遵循中国海诚《会计核算标准化指导手册》要求，并编制内账报表交总/母公司总账会计合并。

- （2）总/母公司代付费用

- 由于存在应归属于分/子公司业务在中国发生的支出，该类支出由总/母公司代付，费用承担主体应为分/子公司，且票据无法归集到外账中。因此，在内账中作为总/母公司代分/子公司支付的相关费用，记双方往来。

- 3、档案管理

- 境外账套：项目财务应按照境外账套中凭证序号打印相关凭证，按照所对应的凭证附件进行归档。

- 境内账套：按照BIP账套中凭证进行归档，同时建立与境外账套的凭证索引，便于境内、外账套交叉查找核实。

- 阿联酋财务档案保存期限，按税法、商法、央行法（AML）三类法规划分，核心为：企业所得税7年、商业法5年、不动产15年，短于国内保存期限要求，建议与国内财务档案同步保存。

5.2.2  资金管理

1、现场现金与备用金

阿联酋当地针对非自贸区企业账户现金存现多限制在单笔≤20万迪拉姆，超额需说明用途与来源。阿联酋严控大额现金交易，但无明确现金支付限额，针对自贸区普遍要求优先非现金支付，部分自贸区对现金交易有更严格报备要求。现金不得用于支付工程款与工资。现场备用金按照中国海诚《员工借款管理办法》和各经营单位制定的备用金管理办法执行。

2、保函与授信

阿联酋工程项目常用保函类型包括投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函。本地银行保函格式标准化，无特殊差异化要求。可依托国内授信额度开具分离式跨境保函，也可通过本地银行办理属地保函。但属地开具保函多要求保证金，建议优先开具分离式跨境保函，前提为阿联酋分/子公司已在国内办理好外汇ODI登记。

- 3、资金跨境流动

- 阿联酋资金跨境汇入汇出无政策障碍，常规结算周期1-3个工作日。

- 针对迪拉姆对人民币汇率波动风险：

- （1）项目投标时，按照远期结汇模型，基于项目资金流量测算不同时点的汇兑损益情况，并结合实际汇率走势再保守预估10%的损失作为整体汇兑损益成本，作为整体报价成本项之一。

- （2）项目执行时，优先选择合同收款币种签订采购及分包合同，通过结合收款情况合理安排付款的原则降低合同主要结算货币汇率波动的影响。

- （3）关注外汇政策变动，定期跟踪阿联酋外汇政策变动情况，在账面资金留存充足时选择合理的方式及时进行资金汇回。

- 4、中方人员工资

（1）基本要求

阿联酋大陆公司申请员工工作签时，要求在工资发放系统WPS系统中进行备案，并在完成申请的次月通过WPS系统发放工资。企业存在 WPS 逾期发薪、漏发、薪资与合同不符的，系统自动冻结该公司所有新工作签审批、现有签证无法续签，并处单人 1,000 迪拉姆起罚款。

阿联酋劳工部对劳动合同、WPS 申报最低标准要求：

| 技能等级 | 岗位类型 | 工签最低申报月薪（AED） |
| --- | --- | --- |
| 1 级（高级专业岗） | 项目经理、工程师、财务、高管、技术研发、翻译、管理岗 | 12,000 |
| 2 级（技术岗） | 技术员、造价、行政主管、市场专员、会计助理 | 5,000 |
| 3 级（文职普通岗） | 文员、出纳、销售、商务内勤、单证 | 4,000 |
| 4 级（普工体力岗） | 司机、仓库、保洁、安保、工地劳务 | 1,500 起 |

- （2）注意事项

赴阿联酋开展业务且需办理工作签的中方人员必须通过在当地设立的分支机构或子公司进行工资发放，需要注意：

第一，提前合理安排赴阿中方人员工作计划，减少在阿停留时间，从而减少需要在当地办理工作签证的人员数量。

第二，对于确需办理当地工作签证的人员，申请工作签证时选择适当从低的岗位等级，减少在阿当地需要实际发放的工资金额。并提前与员工就在阿当地发放工资做好沟通，涉及员工国内部分收入切换至当地，且员工需在当地办理银行卡用于收取当地工资。

第三，由于员工在境外领取的收入不能作为国内社保公积金基数，建议需要通过阿联酋WPS系统发放的工资作为员工国内工资代发的一部分，员工国内个税、社保公积金基数仍然按照全部收入申报，从而既做到国内税务、社保合规，也满足阿联酋当地合规要求。

5.2.3  税务管理

1、税务登记

（1）基本原则：阿联酋税务登记执行企业所得税与增值税双重登记。

（2）核心要点：企业所得税强制登记（不含非常设机构）、非居民企业增值税强制登记、居民企业增值税按营业额门槛登记（过去12个月或未来30天内应税营业额≥375,000AED强制登记）。子公司/分公司营业执照签发之日起3个月内、项目部（常设机构）设立之日起6个月内在联邦税务局（FTA）官方平台EmaraTax线上办理企业所得税登记，提交营业执照、开户证明、地址证明、法人资料、项目备案文件等，项目部强制本地税务代表（本地注册税务师），办理周期5-20个工作日；经营主体过去12个月或未来30天内应税营业额≥375,000AED的，应于达标之日起30日内通过 EmaraTax 完成增值税登记并取得TRN，未达门槛企业无强制增值税登记时限，可自愿登记。

（3）登记流程：注册账号→创建应税主体→填报信息→上传材料→提交审核→获取税务登记号（TRN）。

2、各税种实操

（1）增值税

纳税义务时点：采用“三者孰早”原则——货物交付/服务完成、收到款项、开具发票，以最早发生者确定当期申报纳税，实务处理时基本按照外账收入确认、收款、开票孰早进行销项税申报。

申报缴纳：项目财务按申报周期将销项申报材料与进项可抵扣发票整理成清单发送给税务代理，税务代理在阿联酋税务系统中填写纳税申报表，反馈纳税申报表由项目财务-总部税务主管-总部财务部负责人审核无误后完成申报，并缴纳税款，同时留存申报材料和完税凭证，及时归档。

（2）企业所得税

纳税义务时点：遵从权责发生制原则，与会计核算收入一致。次年9月底前申报缴纳，无季度预缴。

申报缴纳：基于阿联酋当地会计师事务所已审定的年度财务报表进行纳税申报，由税务代理在税务系统中填写纳税申报表，与项目财务沟通纳税调整事项，纳税申报表经总部税务主管-总部财务部负责人审核无误后完成申报，并缴纳税款，同时留存申报材料和完税凭证，及时归档。

3、税务稽查应对

检查周期：阿联酋税务检查无法定固定周期，结合当地实际情况，一般3-5年进行一次整体税务检查。但是对于申报异常、退税频繁、大额抵扣、收入与行业不符等情形存在不定期专项检查。

检查应对：

（1）确保账、票、钱、货/服务四流一致；增值税进项抵扣必须真实、有合同、有验收；收入确认与项目进度匹配。

（2）提前准备近5年会计凭证、发票、合同、银行流水；年度审计报告；项目进度单、验收单、移交证书；员工工资WPS系统记录、劳动合同、签证等。

（3）积极配合税务检查人员对于各项材料的检查，有理有据的进行解释沟通，并尽可能让税务代理协助答疑。

（4）尽早获取检查报告初稿，以便确定报告中所列示的结果是否存在不合理之处，并为沟通预留充分时间。

（5）每次检查结案必须获取税务局出具的结案报告或证明，形成闭环。

5.2.4  具体项目案例

1、机修车间项目

项目简介：项目合同额3,450万AED，北京公司阿布扎比子公司与阿布扎比当地业主签订合同，项目内容主要为当地土建施工，需要以子公司名义办理施工资质并报批报建，合同约定需要开具15%预付款保函以及5%质保保函。

主要问题：

（1）北京公司阿布扎比子公司（前期为分公司，后转为子公司）注册成立时未在中国办理ODI外汇登记，子公司开立保函无法通过使用母公司授信并由母公司开立分离式保函的形式实现，而子公司从阿布扎比当地无法取得免保授信，只能缴纳100%保证金后开立保函。

（2）同时，子公司留存在阿联酋当地的利润无法通过分红的形式汇回到国内，只能通过关联交易的形式处理，面临转移定价合理性以及当地税务合规性问题。

解决办法：

（1）鉴于子公司账面有部分留存资金，经与业主沟通，预付款保函在收到预付款后2个月内开出，从而将收到的预付款作为保证金用于开立保函，子公司账面留存资金结合项目付款安排用于支付部分分包商预付款。项目开始实施后，通过进一步与业主沟通，签订了补充协议，免除了预付款保函开立义务。

（2）首先，分包商尽量选择阿联酋当地企业，通过结合收款情况合理安排对当地企业的款项支付，降低当地资金留存；其次，后续其他项目，如CCCI全过程咨询项目，通过将合同拆分出90%由国内母公司与业主国内关联公司签订合同、10%由阿布扎比子公司与业主阿布扎比当地公司签订合同的形式，减少在境外当地的留存资金。

经验教训：注册境外分、子公司时，国内商务部、发改委以及ODI外汇登记必须在有效期内及时办理；年度授信申请时必须充分考虑境外子公司无法通过母公司开立保函时所需的百保授信需求；项目签约时合理规划境外留存资金，境外收付资金量尽量做到收支节奏合理安排，减少需要汇回的资金额度。

5.3  收尾清算阶段

中国海诚北京公司暂未经历相关内容，待后续补充验证，相关信息来自于官方文件、代理机构意见以及其他中资企业实操经验。

5.3.1  核算管理

项目完工后，及时完成项目收尾账务核算，结清所有收入、成本、费用、往来款项。委托本地审计机构出具清算审计报告，作为主体注销、税务注销的必备文件。同时，严格落实属地财务档案管理要求，主体注销前完成全套账务、凭证、报表、审计资料整理，建立档案台账，按公司档案管理要求完成档案移交归档。

5.3.2  税务管理

- 税费清缴

- 核对并足额缴纳增值税（VAT）、企业所得税（CT）等各项税费，完成当期及年度纳税申报，确保无欠税、滞纳金及遗留税务事项。

- 提交最终增值税申报表，注销时仍持有的库存与固定资产的进项税必须按“视同销售”处理，即按注销日公允价值计算5%销项税，在最终申报表中申报缴纳；结合清算损益完成汇算清缴，提交最终企业所得税申报表。

- 清算注销

- 完成所有税费缴纳后，向联邦税务局（FTA）申请出具税费结清证明，留存完税凭证、申报回执，作为后续公司注销、税务注销的核心依据，规避后续税务信用风险。

- 通过联邦税务局（FTA）官方平台（EmaraTax）申请，支付约50AED的申请费，审核通过后下载税费结清证明文件，证明无未结税务责任。

- 在联邦税务局（FTA）官方平台（EmaraTax）提交注销申请，审核通过后下载注销证书。

- 注销增值税、企业所得税登记，从提交注销申请到取得注销证书正常需4-6周（资料齐全，无欠税）。

5.3.3  资金管理

1、子公司剩余资金合规汇回路径

阿联酋无外汇管制、无资本汇出限额、无股息预提税、无资本利得税，但子公司清算期账户被监管锁定，必须由法定清算人按法定顺序清偿债务后，剩余资金才能分配给股东并汇出。

（1）路径A:清算分配，公司注销、清算完毕后，一次性退回资本金和分配清算利润，清算人出具股东分配决议，银行凭清算人委任函、最终清算报告、完税证明、注销证书直接汇至境外股东账户（无额度限制）。

（2）路径B：清算前分红（仅利润，不涉及资本金），清算决议前，先把累计未分配利润以股息形式汇出，资本金留到清算时退回，银行凭回款申请表、分红决议、最新审计报告、完税证明汇款至境外股东账户。

2、分公司剩余资金合规汇回路径

分公司剩余资金汇回不需要委任持牌清算人，但需要走关闭/注销流程，银行凭回款申请表、公司决议、公司注销证书、劳工清关证明、税务清关证明、账户对账单、受益人信息汇款至境外账户。

3、项目部剩余资金合规汇回路径

项目部剩余资金汇回按“工程款结余/项目尾款”走服务贸易通道，银行凭回款申请表、公司决议（批准项目完工、结余资金汇回）、项目完工证明、项目收支决算表、银行账户对账单、税务清关证明、无欠款证明汇款至境外账户。

4、结清授信、释放保函、注销银行账户的流程

所有授信结清、保函释放、额度注销是注销银行账户的前置条件，经办人应提前梳理所有未结清授信、未释放保函明细，提前与客户经理沟通确认授信结清金额，向保函受益人申请释放保函（取得保函释放函和保函原件），然后向银行提交书面结清申请、保函注销申请，银行审核通过后出具授信结清证明、保函注销证明。相关事项清理完成，账户余额清零后，按银行要求提交注销材料，办结账户注销手续，留存注销回执。